马鞍山市人民医院秀山院区产房改造工程参数

投标方资质：投标方须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。

工期：30天。

质保期：2年。

服务内容：

中标方须对秀山院区产房进行改造，具体改造内容详见工程量清单及图纸。

招标方式：竞争性磋商，综合评分，价格分由平均分作为基准分评分。

付款方式：按月计量支付进度款；经定作人确认竣工验收合格后，付至经监理、 跟踪审计(如有)及定作人代表审核签字认可的实际完成工程量价款的85%；工程结算审定且完成竣工备案后付至结算审定价的97%，剩余 3%作为质保金，质保期满后支付。

控制价：284217.28